Formato para la Planificación de la Elicitación de Requisitos

Asignatura: Ingeniería de Requisitos

| Proyecto | Aseguradora de Salud | Equipo | Team Not Found |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes | Leaandro Saquisari Josué Pardo Alberto Herrera Anthony Romero Mateo Yaguache | Fecha | 6/5/2026 |
| Docente | Mgtr. Patricio Abad Espinoza | Paralelo / grupo | C / Grupo Multifuncional 2 |
| Versión del documento | 1.0 | Organización / caso | Aseguradora HealthFirst Assurance Group |

Orientación: Este formato debe completarse antes de ejecutar entrevistas, talleres, encuestas u otras técnicas de elicitación. El objetivo es demostrar que el equipo sabe qué información necesita, a quién debe consultar, qué técnicas utilizará, cuándo realizará las actividades y qué evidencias entregará.

# 1. Objetivos de la elicitación

Orientación: Describan qué información necesitan descubrir, aclarar o validar con los interesados. Los objetivos deben relacionarse con el problema de negocio, los procesos actuales, las necesidades de los usuarios y los requisitos del sistema.

| Objetivo | Pregunta que se busca responder | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Objetivo 1 | ¿Cómo se ejecuta actualmente el proceso de recepción, clasificación y derivación de apelaciones, quejas y reclamaciones (A&G)? | Mapa del proceso actual, actores involucrados, tiempos de atención, sistemas utilizados y cuellos de botella identificados. |
| Objetivo 2 | ¿Qué problemas operativos, errores, retrasos o riesgos afectan actualmente la gestión de casos A&G? | Lista priorizada de incidencias, causas raíz, impacto en clientes y oportunidades de mejora. |
| Objetivo 3 | ¿Qué información necesita un analista para clasificar correctamente un caso desde el primer contacto? | Inventario de datos necesarios, fuentes de información y criterios mínimos para una clasificación efectiva. |
| Objetivo 4 | ¿Qué reglas de negocio deben aplicarse para priorizar, enrutar y escalar casos según tipo, urgencia o complejidad? | Conjunto inicial de reglas de negocio, criterios de prioridad y condiciones de escalamiento. |
| Objetivo 5 | ¿Qué indicadores y reportes necesita la dirección para monitorear desempeño y cumplimiento? | Lista de KPIs, dashboards requeridos y necesidades de seguimiento operativo. |
| Objetivo 6 | ¿Qué requisitos funcionales y no funcionales debe cumplir la nueva solución tecnológica? | Catálogo preliminar de requisitos funcionales, seguridad, trazabilidad, disponibilidad, usabilidad e integración. |
| Objetivo 7 | ¿Qué restricciones legales, regulatorias o de cumplimiento deben considerarse en el sistema? | Requisitos normativos, controles de acceso, políticas de auditoría y obligaciones regulatorias documentadas. |
| Objetivo 8 | ¿Qué riesgos o resistencias al cambio podrían afectar la implementación del nuevo sistema? | Riesgos organizacionales identificados, plan inicial de mitigación y necesidades de capacitación. |

# 2. Alcance de la elicitación

Orientación: Definan qué procesos, áreas, módulos, usuarios o situaciones serán considerados en la elicitación. También indiquen qué aspectos quedan fuera para evitar confusiones o expectativas no realistas.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Procesos incluidos | - Recepción de casos A&G provenientes de múltiples canales (portal, correo electrónico, atención telefónica, formularios), incluyendo casos con información incompleta, inconsistente o en formatos no uniformes. - Vinculación del caso con afiliado, póliza, proveedor o evento asistencial — punto crítico para la validez del triaje; sin esta asociación correcta, el proceso pierde sustento desde negocio. - Consolidación de la información relevante disponible para que el analista pueda evaluar el caso sin necesidad de navegar múltiples sistemas; el sistema debe indicar claramente qué información está disponible, qué falta y qué tan confiable es. - Clasificación preliminar de casos según categoría, subtipo y nivel de prioridad, de forma consistente y alineada con las políticas internas y la normativa vigente, con posibilidad de revisión y corrección por parte del analista. - Identificación de casos duplicados (mismo incidente, sin valor adicional) y casos relacionados (conexión contextual relevante), con capacidad de vincularlos para evitar gestiones paralelas sobre el mismo hecho. - Derivación inicial del caso al área, rol o especialista correspondiente, considerando el tipo de caso, la prioridad, la especialización requerida y la carga operativa del equipo receptor. - Seguimiento del estado de cada caso durante la fase de triaje: tiempo transcurrido, hitos cumplidos y alertas ante riesgo de incumplimiento de tiempos regulatorios. - Trazabilidad completa y verificable de todas las acciones significativas sobre cada expediente: registro, actualización, clasificación, cambios de estado, derivaciones y correcciones. - Control de acceso a información sensible de salud según el perfil del usuario, asegurando que cada persona solo acceda a lo que su rol autoriza. |
| Procesos excluidos | - Investigación, instrucción y resolución completa de apelaciones, quejas y reclamaciones (flujos posteriores al triaje). - Procesos de pago, liquidación y compensación de reclamaciones. - Contratación, emisión o renovación de pólizas. - Facturación médica y gestión financiera asociada a los casos. - Migración masiva de expedientes históricos previos al sistema. - Analítica avanzada, reportería estratégica y gestión de calidad post-resolución. Nota: quedan dentro del alcance los indicadores operativos básicos necesarios para la supervisión del triaje: estado de los casos activos, carga por equipo y alertas de tiempos comprometidos. Esto no es analítica avanzada; es visibilidad mínima para operar. |
| Módulos o funcionalidades a analizar | - M-01 Recepción y registro de casos — capacidad para ingresar casos desde distintos canales y operar aun cuando la información llegue incompleta, inconsistente o en distintos formatos, sin bloquear el flujo de atención. - M-02 Vinculación y consolidación de información — asociación del caso con afiliado, póliza, proveedor y evento asistencial; visualización unificada de la información disponible con indicación explícita de lo que falta o es incierto. - M-03 Clasificación consistente basada en reglas de negocio — clasificación preliminar guiada por criterios alineados a políticas internas y regulación vigente, reduciendo la variabilidad entre analistas y registrando el fundamento de cada decisión. - M-04 Detección y gestión de duplicidades — identificación de casos que corresponden al mismo incidente o que guardan relación relevante, para evitar gestiones paralelas y decisiones contradictorias. - M-05 Derivación inicial de casos — asignación del caso al área o especialista adecuado considerando tipo, prioridad, especialización requerida y carga operativa del equipo receptor. - M-06 Seguimiento operativo y alertas de tiempos — visibilidad en tiempo real del estado de los casos activos, tiempo transcurrido y alertas proactivas ante riesgo de incumplimiento de tiempos regulatorios. - M-07 Trazabilidad completa y verificable — registro permanente de todas las acciones significativas sobre cada expediente, en forma verificable, para sostener auditorías internas y requerimientos regulatorios. - M-08 Control de acceso a información sensible por perfil — cada usuario accede únicamente a la información que su rol autoriza; las acciones quedan asociadas al perfil que las realizó. - M-09 Mantenimiento de reglas y categorías — posibilidad de actualizar categorías, subcategorías y criterios de clasificación cuando cambien políticas o regulaciones, sin interrumpir la operación. |
| Áreas de la organización involucradas | - Analistas de triaje — usuario principal del sistema; su carga operativa es alta y sostenida, lo que condiciona tanto la disponibilidad para la elicitación como la adopción de la solución. Su participación activa es indispensable. - Supervisores operativos — responsables del seguimiento de la carga, los tiempos y el cumplimiento de SLAs durante el triaje. - Compliance y Legal — área crítica: define las restricciones obligatorias del proceso (plazos, trazabilidad, confidencialidad) y puede bloquear o condicionar decisiones si no se cumple la normativa aplicable. Su validación es necesaria antes de cualquier configuración del sistema. - Dirección de Operaciones — patrocinadora del proyecto; establece prioridades y aprueba decisiones de alcance. - Especialistas clínicos y áreas resolutoras — reciben los expedientes derivados por el sistema; deben validar que la información consolidada y las reglas de derivación sean correctas y útiles para su trabajo. - TI Interno — responsable de la infraestructura, la seguridad y la integración con los sistemas existentes; define los mecanismos técnicos de conexión. - Afiliados y proveedores de salud — fuente de los casos; no interactúan directamente con el sistema, pero sus necesidades de respuesta oportuna y trato confidencial son la razón de ser del proceso. - Ente regulador de salud — actor externo que establece los SLAs obligatorios y los requisitos de trazabilidad y protección de datos que el sistema debe cumplir. |
| Límites de la elicitación | - Esta fase cubre exclusivamente la elicitación y validación de requisitos del proceso de triaje e inicio de gestión de casos A&G. No incluye diseño de arquitectura ni decisiones de construcción. - El proceso de elicitación depende de la disponibilidad efectiva de los interesados clave — en particular los analistas de triaje, cuya alta carga operativa puede limitar su participación. La planificación de sesiones debe contemplar esta restricción real. - Las reglas de clasificación deben ser documentadas y validadas por Compliance antes de poder definir los requisitos del módulo de clasificación; sin esta base, los requisitos quedarán incompletos. - El acceso a información sobre los sistemas existentes (estructura, datos disponibles, calidad) es condición previa para poder especificar los módulos de consolidación e integración. - El alcance se limita al tramo inicial del proceso; cualquier extensión hacia flujos de resolución requiere aprobación formal del patrocinador. |
| Supuestos iniciales | - Se asume que los interesados clave estarán disponibles para sesiones de elicitación, aunque la carga operativa — especialmente de los analistas de triaje — puede afectar la frecuencia y profundidad de su participación. Si esta disponibilidad no se garantiza formalmente, el cronograma de requisitos debe ajustarse. - Se asume que la aseguradora proporcionará acceso a información sobre sus sistemas internos (pólizas, historiales, eventos asistenciales) durante la fase de elicitación. Si este acceso se demora, el alcance de los módulos de consolidación quedará limitado. - Se asume que los datos en los sistemas actuales tienen un nivel mínimo de estructura que permite identificar afiliados, pólizas y eventos. Si la calidad de los datos es inferior a la esperada, será necesario definir un alcance de preparación o limpieza previo al desarrollo. - Se asume que Compliance dispondrá de documentación base sobre las reglas de clasificación y los SLAs regulatorios aplicables. Si estas reglas no están documentadas, su construcción deberá tratarse como una actividad explícita dentro de la elicitación. - Se asume que la normativa regulatoria aplicable permanecerá estable durante el desarrollo. Cambios normativos durante el proyecto podrían requerir ajustes en los requisitos de trazabilidad o en los plazos de respuesta definidos. |
| Restricciones conocidas | Restricciones de negocio (no negociables): - Confidencialidad de datos de salud — la información de afiliados, pólizas y expedientes clínicos es de carácter sensible; su manejo debe respetar la normativa de protección de datos aplicable en todo momento. - Control de acceso obligatorio — cada usuario solo puede acceder a la información que corresponde a su perfil y función; los accesos deben quedar registrados. - Trazabilidad obligatoria — todas las acciones relevantes sobre un expediente deben quedar registradas de forma verificable para sostener auditorías internas y requerimientos regulatorios. - Cumplimiento de tiempos regulatorios — el sistema no debe introducir demoras adicionales en el proceso de triaje; debe contribuir al cumplimiento de los SLAs establecidos por la normativa aplicable. - Operación sin interrupciones — la implantación debe realizarse de forma que no interrumpa la operación actual de triaje; los cambios de reglas o categorías deben poder realizarse sin detener el sistema. Nota: los requerimientos técnicos concretos (plataforma, mecanismos de integración, infraestructura) deben ser definidos y validados por TI Interno en la fase correspondiente, no en este nivel de análisis de negocio. |

Preguntas guía:

- ¿Qué parte del negocio será analizada?

- ¿Qué procesos no serán considerados?

- ¿Qué tipo de usuarios participarán?

- ¿Qué decisiones todavía no se pueden tomar?

# 3. Stakeholders o interesados

Orientación: Identifiquen las personas, cargos o grupos que deben participar. Incluyan usuarios finales, responsables operativos, personas con autoridad para tomar decisiones y quienes puedan aprobar o cuestionar los requisitos.

| Stakeholder | Cargo o rol | Interés | Poder | Información que puede aportar | Técnica sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Director de Operaciones | Líder Operativo / Sponsor | Alto | Alto | Objetivos de negocio, expectativas de reducción de costes administrativos y atrasos. KPIs críticos de éxito para el proyecto. | Entrevistas ejecutivas 1 a 1, Reuniones de estado. |
| Analistas de Triaje | Usuarios primarios del sistema | Alto | Bajo | Detalle de los procesos manuales actuales, ubicación de las fuentes de información dispares, reglas no escritas para clasificar casos y cuellos de botella del día a día. | Observación, Talleres de elicitación. |
| Supervisores Operativos | Control y monitoreo del equipo de Triaje | Alto | Medio | Requisitos de los paneles de control, métricas de seguimiento de estado, reglas para la asignación equilibrada de cargas de trabajo. | Entrevistas, Creación conjunta de prototipos (Mockups) de reportes. |
| Equipo de Compliance / Legal | Validadores de cumplimiento y seguridad | Alto | Alto | Controles de acceso requeridos para información sensible de salud, normativas aplicables y elementos clave que deben quedar registrados para asegurar la trazabilidad y auditoría. | Entrevistas especializadas, Revisión de normativas internas. |
| Equipo de Desarrollo / Proveedor | Constructores e integradores de la solución | Alto | Medio | Viabilidad técnica de las integraciones, arquitectura propuesta de la solución, estimación de esfuerzos técnicos y opciones tecnológicas. | Reuniones técnicas de diseño, Sesiones JAD (Joint Application Design). |
| Ente Regulador de Salud | Control normativo externo | Bajo | Alto | SLAs obligatorios a cumplir, regulaciones de la industria sobre tiempos y formas de responder a apelaciones y quejas de salud. | Revisión de documentos legales y normativas públicas. |
| Afiliados y Proveedores de Salud | Beneficiarios indirectos | Alto | Bajo | Canales de preferencia para presentar casos, problemas actuales de comunicación y expectativas en los tiempos de respuesta. | Encuestas/Cuestionarios, Análisis de buzones de quejas actuales. |
| Equipo de TI Interno | Administradores de infraestructura | Medio | Medio | Inventario de aplicaciones legadas y bases de datos actuales, políticas de seguridad de la aseguradora, capacidad de los servidores. | Entrevistas técnicas, Revisión de documentación de arquitectura. |
| Especialistas de Resolución | Receptores de casos post-triaje | Alto | Medio/Bajo | Criterios exactos que definen una derivación correcta, qué datos mínimos necesitan del sistema de triaje para poder resolver el caso sin devolverlo. | Entrevistas focalizadas, Cuestionarios. |

Preguntas guía:

- ¿Quién usa actualmente el proceso o sistema?

- ¿Quién toma decisiones sobre el proyecto?

- ¿Quién puede aprobar los requisitos?

- ¿Quién podría oponerse al cambio?

- ¿Quién conoce los problemas operativos del día a día?

# 4. Técnicas de elicitación seleccionadas

Orientación: Seleccionen las técnicas que utilizarán para obtener información. No basta con nombrarlas; deben justificar por qué son adecuadas para el proyecto y qué información esperan obtener con cada una.

| Técnica | Stakeholders participantes | Objetivo de la técnica | Justificación | Producto esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrevista | Dirección de Operaciones, Supervisores Operativos, Equipo de Compliance / Legal | Profundizar en necesidades estratégicas, problemas actuales del triaje, impacto operativo, regulatorio y financiero | Permite obtener visión de alto nivel y criterios de negocio clave. Es fundamental para entender prioridades, riesgos regulatorios y objetivos del sistema desde distintas áreas (operación, cumplimiento, cliente, finanzas). | Guía de entrevista, respuestas analizadas, identificación de necesidades clave y reglas de negocio |
| Workshop | Dirección de Operaciones, Analistas de Triaje, Supervisores Operativos, Especialistas | Validar, alinear y priorizar necesidades, así como identificar conflictos operativos | Es clave para reducir la variabilidad entre analistas y alinear criterios de clasificación, derivación y priorización. Permite construir consenso en un proceso altamente dependiente del juicio humano. | Lista priorizada de necesidades, definicion de criterios comunes |
| Observación | Analistas de Triaje, Especialistas, Área de Experiencia de Usuario Interno | Comprender el flujo real de trabajo, identificar tareas manuales, cuellos de botella, uso de sistemas y manejo de información incompleta | Fundamental porque el problema es operativo. Permite evidenciar cómo trabajan realmente los analistas, más allá de lo declarado. | Descripción del proceso actual, identificacion de ineficiencias, mapa del flujo de triaje |
| Análisis documental | Equipo de Compliance / Legal, Área de Datos y Reportería Operativa | Revisar políticas internas, regulación, SLA, criterios de clasificación y requisitos de auditoría | Permite asegurar cumplimiento, trazabilidad y alineación con normativas, evitando riesgos legales y de auditoría. | Reglas, políticas o documentos revisados, políticas de SLA, criterios de auditoría y cumplimiento |
| Prototipado | Analistas de Triaje, Dirección de Operaciones, Área de Experiencia de Usuario Interno, Equipo de Desarrollo | Validar la presentación de información, flujos de triaje y soporte a la toma de decisiones | Dado que el problema principal es el entendimiento del caso, el prototipo permite validar cómo se organiza la información y si realmente reduce la incertidumbre del analista antes del desarrollo. | Retroalimentación sobre pantallas o flujos, requisitos técnicos, restricciones de arquitectura, lineamientos de integración y seguridad |

Nota: No todas las técnicas son obligatorias. Deben elegir las más convenientes según el tipo de proyecto, la disponibilidad de los interesados, el tiempo disponible y el nivel de detalle requerido.

Preguntas guía:

- ¿La técnica permite obtener información suficiente para los objetivos definidos?

- ¿Los interesados están disponibles para participar?

- ¿Qué evidencia se obtendrá al aplicar la técnica?

# 5. Cronograma de actividades

Orientación: Planifiquen las fechas para preparar, ejecutar, analizar y validar la información obtenida. El cronograma debe ser realista y estar alineado con las entregas del proyecto.

| Actividad | Técnica relacionada | Responsable | Participantes | Fecha estimada | Producto o evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificar áreas involucradas en el proceso A&G | Reunión inicial | Líder del proyecto | Supervisores y responsables de área | 02/06/2026 | Lista de stakeholders identificados |
| Levantar información sobre recepción de casos | Entrevista | Analista de negocio | Ejecutivos de atención y analistas de triaje | 04/06/2026 | Resumen de problemas y necesidades actuales |
| Observar el proceso actual de clasificación | Observación directa | Analista de negocio | Equipo de triaje | 06/06/2026 | Registro del flujo operativo actual |
| Revisar documentos, formularios y políticas | Revisión documental | Equipo de análisis | Supervisores operativos y cumplimiento | 09/06/2026 | Hallazgos y reglas identificadas |
| Identificar problemas de duplicidad y seguimiento | Workshop colaborativo | Líder del proyecto | Analistas y supervisores | 11/06/2026 | Lista de oportunidades de mejora |
| Consolidar información obtenida | Análisis de información | Equipo de análisis | Equipo del proyecto | 13/06/2026 | Documento de hallazgos |
| Validar necesidades del negocio | Taller de validación | Líder del proyecto | Stakeholders principales | 16/06/2026 | Observaciones y acuerdos validados |
| Presentar resultados de la elicitation | Presentación ejecutiva | Líder del proyecto | Dirección y áreas involucradas | 18/06/2026 | Documento final de levantamiento |

Preguntas guía:

- ¿Cuándo se realizará cada actividad?

- ¿Quién será responsable de organizarla?

- ¿Qué evidencia quedará de cada sesión?

- ¿Cuándo se revisarán y validarán los requisitos obtenidos?

# 6. Recursos necesarios

Orientación: Identifiquen las herramientas, espacios, documentos, plataformas y recursos necesarios para ejecutar la elicitación.

| Tipo de recurso | Descripción | Responsable de gestionarlo | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso a casos reales de A&G | Muestra de casos reales (anonimizados o bajo restricción) que incluya ejemplos de apelaciones, quejas y reclamaciones ya gestionadas. Sin esto, el entendimiento del problema queda incompleto. | Área de Compliance / Dirección de Operaciones A&G | Pendiente — requiere autorización formal |
| Clasificaciones históricas | Registros de cómo se han clasificado casos en el pasado: categorías usadas, subtipificaciones, errores frecuentes y criterios aplicados por los analistas. | Dirección de Operaciones A&G / TI | Pendiente de extracción y anonimización |
| Políticas y lineamientos aplicables | Normativas internas de triaje, SLAs regulatorios vigentes, criterios de priorización y cualquier instrucción formal que rija el proceso actual. | Área Legal / Compliance | Disponible — pendiente de recopilación |
| Formularios de entrada por canal | Formatos utilizados en cada canal de recepción (portal, correo, teléfono, presencial). Permiten entender qué información llega, cómo varía por canal y qué datos suelen faltar. | Dirección de Operaciones A&G | Disponible — pendiente de recopilación |
| Disponibilidad de analistas de triaje | Participación de al menos 2–3 analistas operativos en sesiones de elicitación. Su disponibilidad es limitada y condiciona directamente el cronograma. Requiere coordinación anticipada con sus supervisores. | Supervisores de triaje / Dirección de Operaciones | Pendiente — disponibilidad a confirmar |
| Disponibilidad de supervisores y personal de atención | Participación de supervisores operativos y personal de atención al afiliado para validar flujos, reglas de escalamiento y condiciones reales de trabajo. | Dirección de Operaciones A&G | Pendiente — disponibilidad a confirmar |
| Acceso a la operación (observación / shadowing) | Posibilidad de observar en vivo cómo se realiza el triaje: qué hace el analista, qué consulta, qué decide y dónde se detiene. Es clave para capturar requisitos que no se verbalizan en entrevistas. | Dirección de Operaciones A&G / Compliance | Pendiente — sujeto a autorización y protocolos de acceso |
| Herramientas digitales de elicitación | Zoom o Teams para sesiones remotas; Miro para mapeo colaborativo en talleres; Google Forms para encuestas; Confluence o SharePoint como repositorio de hallazgos. | Coordinador BA | Disponible |
| Salas o espacios físicos | Sala de reuniones para talleres presenciales; espacio controlado para sesiones de observación. | Coordinador logístico | Pendiente de reserva |
| Grabaciones y evidencias | Audio o video de sesiones, actas y capturas. Sujeto a autorización explícita de los participantes y restricciones de confidencialidad. Puede haber limitaciones sobre qué se conserva o comparte según las políticas de la organización. | BA responsable de la sesión | Pendiente — requiere protocolos de consentimiento |
| Autorizaciones internas de acceso | Permisos formales para acceder a información sensible de salud, revisar casos y relacionarse con equipos operativos. Involucra normalmente a Compliance, Legal y la Dirección de Operaciones. No es solo una formalidad: sin estos permisos, la elicitación no puede ejecutarse. | Área de Compliance / Legal | Pendiente — gestión prioritaria |

# 7. Evidencias que deben entregar

Orientación: Al finalizar la elicitación, el equipo debe demostrar que ejecutó las actividades planificadas y que la información obtenida fue analizada.

| Evidencia | Marcar si aplica |
| --- | --- |
| Plan de elicitación completo | ☐ |
| Lista de stakeholders identificados | ☐ |
| Guías de entrevista o encuesta | ☐ |
| Actas o resúmenes de reuniones | ☐ |
| Resultados de encuestas o talleres | ☐ |
| Fotografías, capturas o registros de participación | ☐ |
| Lista preliminar de requisitos funcionales | ☐ |
| Lista preliminar de requisitos no funcionales | ☐ |
| Validación de requisitos con interesados | ☐ |

# 8. Criterios mínimos de calidad del plan

Orientación: Antes de entregar, verifiquen que el plan cumpla con los siguientes criterios mínimos de calidad.

| Criterio | Cumple |
| --- | --- |
| Los objetivos son claros y están relacionados con el problema del proyecto | ☐ |
| El alcance indica qué se incluye y qué se excluye | ☐ |
| Los stakeholders están identificados con rol, interés y poder | ☐ |
| Las técnicas de elicitación están justificadas | ☐ |
| El cronograma incluye preparación, ejecución, análisis y validación | ☐ |
| Los recursos necesarios están identificados | ☐ |
| Se indica qué evidencias serán entregadas | ☐ |
| El documento es coherente, ordenado y comprensible | ☐ |

# 9. Observaciones del equipo

Orientación: Registren aclaraciones, riesgos, dependencias o dificultades previstas durante la elicitación.

- Se identifica como riesgo principal la disponibilidad limitada de los stakeholders clave, especialmente personal operativo y responsables de cumplimiento, por lo que será necesario coordinar agendas con anticipación.

- Existe dependencia del acceso oportuno a documentos internos, políticas de atención, SLAs y reportes históricos para completar el análisis documental de forma adecuada.

- Durante las entrevistas puede existir resistencia al cambio por parte de algunos usuarios operativos; se recomienda comunicar que la elicitación busca mejorar procesos y no evaluar desempeño individual.

- La información obtenida en sesiones distintas podría presentar inconsistencias entre áreas, por lo que se planifican talleres de validación para unificar criterios y confirmar requisitos.

- Se considera importante mantener confidencialidad sobre datos sensibles de clientes y reclamos, aplicando controles en grabaciones, notas y evidencias recopiladas durante la elicitación.

# 10. Aprobación o revisión del plan

| Rol | Nombre | Firma o confirmación | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante del equipo | Leaandro Saquisari | Aprobado | 06/05/2026 |
| Integrante del equipo | Alberto Herrera | Aprobado | 06/05/2026 |
| Integrante del equipo | Anthony Romero | Aprobado | 06/05/2026 |
| Integrante del equpo | Mateo Yaguache | Aprobado | 06/05/2026 |
| Integrante del equipo | Josué Pardo | Aprobado | 06/05/2026 |
| Docente / Revisor | Mgtr. Patricio Abad Espinoza | Pendiente de revisión | 06/05/2026 |
| Stakeholder principal, si aplica | Laura Bennett | Pendiente de confirmación | 06/05/2026 |